自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：喀什经济开发区办公楼窗帘安装

实施单位（公章）：喀什经济开发区党政办公室

主管部门（公章）：喀什经济开发区管理委员会

项目负责人（签章）：陈斌

填报时间： 2019 年 2月 27日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什经济开发区党政办公室为管委会下属部门之一,编制数20人，其中：行政人员编制12人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制8人。

根据相关文件精神，设立喀什经济开发区管理委员会，与“中共喀什经济开发区工作委员会”一个机构、两块牌子，作为自治区党委、人民政府的派出机构，机构规格为副厅级，行使自治区级管理权,负责开发区的统一规划。主要负责广电、会务、机要、档案、财务、资产管理等机关日常工作；承担政务信息、安全、保密、督查、信访、新闻宣传、编志、政务公开等工作；负责对外接待和联络工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标：为17-20楼139个窗户的窗帘安装，实现办公区域遮阳、美化等效果。

项目基本性质：新增项目

用途和主要内容：

保障开发区日常工作需要，完成办公楼17-20楼139个窗帘安装。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

开发区财政拨款总预计14.1万元，实际到账6.6547万元，实际支出6.6547万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

截止2018年12月，本项目实际支付资金6.6547万元，预算执行率为47.20%。用于购置办公区区域139个窗户的窗帘。

（三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合财政局审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

本项目用于开发区日常生活、工作运营物质保障，由本部门工作人员直接开展项目活动，不涉及招投标行为；验收方式按照项目实际情况是否按照既定方案严格执行，实际通过项目实施的成果总结汇报中的内容作为项目验收的直观依据。

（二）项目管理情况分析

1、按照“量入为出，先存后用、节约使用”的原则，做到有计划地使用各专项资金；

2、依善合同，确保资产安全运行，做好资金管理工作。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标17个，其中已完成三级指标17个，指标完成率为100%。

效率性：工程量完成率100%，配套设施完成率100%完成，工程按期完成率100%按期完成。

效益性：保障日常办公使用：满足正常使用需求；固体弃物综合处理：100%完成场所废弃物处理；有效使用年限大于等于5年。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加强窗帘维护管理，及时清理维修。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

项目实施经验：

1、明确各类专项资金的审批、管理、使用和监督，确保专款专用；

2、事先明确项目具体方案，制定项目预实现目标；

3、加强督查，及时推进各类项目全面实施；

4、确保项目实施流程与公开透明。

存在问题及建议：

部门项目单位报账人员有限，应重视加强人才培养，参与政府购买服务工作。

六、项目评价工作情况

以上数据来源于部门2018年度预算，针对目前深圳城办公环境需求，结合实际购买。参照记录台帐、部门月度、年度工作总结报告等内容。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》