自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：阿瓦提22村文化广场建设项目

实施单位（公章）：公共事务局

主管部门（公章）：喀什经济开发区管理委员会

项目负责人（签章）：黄兆武

填报时间： 2019 年 3 月 10日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

根据相关文件精神，设立喀什经济开发区管理委员会，与“中共喀什经济开发区工作委员会”一个机构、两块牌子，作为自治区党委、人民政府的派出机构，机构规格为副厅级，行使自治区级管理权,负责开发区的统一规划。喀什经济开发区公共事务局，编制数7人，其中：行政人员编制3人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制4人。公共事务局为管委会下属部门之一，主要负责开发区社会公共事务的管理协调工作，负责与派驻开发区机构的协调工作；负责开发区的组织人事和机构编制管理工作；承担管委会干部的选拔任免和考核奖惩工作；负责推进人才管理改革试验区各项工作；负责制定开发区人才战略；负责完善开发区就业、社会保障、劳动关系、收入分配政策，实施专业技术人才、企业管理人员、公务员队伍管理以及军队转业干部安置、引进国外智力等社会管理和公共服务职能；负责开发区的外事旅游工作，办理因公出国审批、出国护照、出国签证业务；负责开发区外宣、法制工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

本项目2018年目标是：完成阿瓦提乡吐格贝西22村新建村级文化广场项目，面积1500平方米，主要涉及场地硬化、健身器材20套及照明设施设备10盏等工程。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3、项目用途及范围

# 建村级文化广场项目，面积1500平方米，主要涉及场地硬化、健身器材及照明设施设备等。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

# 项目计划资金为26万元，实际到位26万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际执行预算资金18.139万元，工期为30天，2018年4月1日-30日，结余为1.8609万元。因健身器材和照明节能灯的价格比预期略低，所以项目资金略有结余。

# （三）项目资金管理情况分析

本项目的资金由项目领导小组统一使用管理，专款专用，实行独立核算。严格履行建设审批验收程序，对项目区和项目单位实行目标责任制，明确责任人，确保资金用到实处，保证项目的实施。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

项目总投资约20万元，资金全部来源于深圳市龙岗区援建资金，用于阿瓦提22村文化广场设施建设，项目总支出18.139万元。本项目不存在调整情况，本项目在2018年5月28日检查验收完成。

# （二）项目管理情况分析

本项目村第一书记主要领导为组长，其他相关工作人员为建设工作领导小组，领导小组下设办公室，地点设在村建设办。主要负责管理、督促、检查项目建设情况，及时发现和解决建设中存在的问题，领导小组办公室在项目建设领导小组的领导下，负责项目建设得日常工作。对项目建设实施目标化管理，确保项目的实施和建设质量。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标22个，其中已完成三级指标22个，指标完成率为100%。

经济性：项目历时30天完成，工程一次性做好地下管线的综合设计、预留及预埋工作，避免重复开挖、重复建设，节约建设投资。

效率性：项目的实施进度100%、完成质量100%。

# 效益性：通过为群众建设村级文化广场，有组织的经济运动和松散型的自由健身活动，培养群众的审美意识、运动情趣，增进人际交往，丰富文化生活，有效实现全村群众身体素质的提高和精神面貌的改善，从而最大限度地提高工作效率，促进全乡经济社会进步。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

本项目建设将极大的满足阿瓦提乡22村人民日益增长的开展文化活动的需求，有利于推进社会主义精神文明建设，是开展社会主义新农村建设、建设和谐社会的重要举措。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法。

项目在报告批复后，委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制定出详细的项目实施计划，尽早开展项目的其他前期工作，确保项目的建设顺利进行。

2、存在的问题。无

# 3、建议。无

# （三）其他

新建村级文化广场项目，为了准确的确定本项目的内容，本项目可研报告通过对项目概况、项目建设的背景及必要性、项目选址及建设条件、工程建设方案、环境影响评价及劳动安全、劳动保护与安全卫生、项目的组织管理和保障措施、项目实施进度、投资估算和资金筹措、工程招投标、效益分析、社会风险评估、结论最终确定本项目的建设内容和建设规模。

# 六、项目评价工作情况

阿瓦提乡吐格贝西22村新建村级文化广场项目，通过有组织的经济运动和松散型的自由健身活动，培养群众的审美意识、运动情趣，增进人际交往，丰富文化生活，有效实现全村群众身体素质的提高和精神面貌的改善，从而最大限度地提高工作效率，促进全乡经济社会进步，因而具有良好的社会意义。通过本项目需求和建设必要性的深入研究，认为本项目建设十分必要，同时工程建设条件基本成熟，项目建设可行，达到预期目的，整体情况良好。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》