自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：人才公寓内部设施及配套完善项目资金

实施单位（公章）：喀什经济开发区公共事务局

主管部门（公章）：喀什经济开发区管理委员会

项目负责人（签章）：王子龙

填报时间：2019年3月10日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

根据相关文件精神，设立喀什经济开发区管理委员会，与“中共喀什经济开发区工作委员会”一个机构、两块牌子，作为自治区党委、人民政府的派出机构，机构规格为副厅级，行使自治区级管理权,负责开发区的统一规划。喀什经济开发区公共事务局，编制数7人，其中：行政人员编制3人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制4人。公共事务局为管委会下属部门之一，主要负责开发区社会公共事务的管理协调工作，负责与派驻开发区机构的协调工作；负责开发区的组织人事和机构编制管理工作；承担管委会干部的选拔任免和考核奖惩工作；负责推进人才管理改革试验区各项工作；负责制定开发区人才战略；负责完善开发区就业、社会保障、劳动关系、收入分配政策，实施专业技术人才、企业管理人员、公务员队伍管理以及军队转业干部安置、引进国外智力等社会管理和公共服务职能；负责开发区的外事旅游工作，办理因公出国审批、出国护照、出国签证业务；负责开发区外宣、法制工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

按照设计方案完成人才公寓内部格局建设，深入研究内外立面设计方案，按最优方案进行内外装饰装修，把人才公寓建造成为。

阶段性目标：6月份完成喀什经济开发区人才公寓项目内部布局方案，12月前达到入住条件。

项目基本性质：政府投资项目。

用途和主要内容：

喀什经济开发区人才公寓项目建设后将成为喀什经济开发区人才引进、企业孵化等方面起到积极作用，该项目对人才公寓进行装修，达到入住条件。完成人才公寓154套房内部完善装修，满足职工居住需求。符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

喀什经济开发区人才公寓项目2018年计划安排资金1400万元，其中财政拨款资金1400万元，实际到位资金0万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

因计划方案取消，资金未使用。

# （三）项目资金管理情况分析

管理制度：无。

# 工作办法：无。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

无

# （二）项目管理情况分析

无

# 四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标12个，其中已完成三级指标0个，指标完成率为0%。

目标1：完成人才公寓154套房内部完善装修，满足职工居住需求。

目标2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。本年度绩效目标完成情况：无。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

本项目计划方案取消。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 无

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法。无

2、存在的问题。无

# 3、建议。无

# （三）其他

无其他说明内容

# 六、项目评价工作情况

以上数据来源于部门2018年度预算，严格按照喀什市政府投资项目申报要求、喀什本级财政投资项目的审批办法、喀什政府投资项目资金管理暂行办法等条文实施确保项目实施流程的可监督与公开透明。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》