自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：喀什新区标志牌制作贴膜项目

实施单位（公章）：喀什市城市管理行政执法局

主管部门（公章）：喀什经济开发区规划土地建设环保局

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年3月10日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什市城市管理行政执法局前身为城建监察大队，2014年7月成立党委，由城市管理行政执法局、市容环境卫生管理局、园林局、市政养护队、城市路灯管理所、供排水有限责任公司、公共交通有限责任公司等7个单位组成，编制人数245人，其中行政编制9人，事业编制236人。共有干部取工5人、少数民族240人、汉5人、妇女02入大中专业生41人、有中共党员2人，主要行使市容环境卫生、城市绿化、城市规划、环境保护、工商行政、公安交通、市政建设管理等方面的监督检查和行政执法工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标：道路标志牌贴膜，型号3M棱镜级，项目的数量49块，规格4*2.4m2，总面积470.40㎡，及签订施工合同，完成所有；指示道路方向,保证目标清晰，降低交通事故发生率,城市居民交通环境改善。

项目基本性质：新增项目。

用途和主要内容：

道路标志牌贴膜，共49块，每块标志牌贴膜规格为4x2.4m²，总面积470.40㎡，实现指示道路方向,保证目标清晰，降低交通事故发生率,城市居民交通环境改善等目的。

主要内容：

1、深喀大道西东方向9块。

2、深喀大道东西方向10块。

3、经五路南北方向2块。

4、经五路北南方向2块。

5、新区一路南北方向2块。

6、新区一路南北方向2块。

7、欧亚大道东西方向5块。

8、欧亚大道西东方向5块。

9、城东大道南北方向6块。

10、城东大道北南方向6块。

涉及范围：道路标志牌贴膜

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目总投资9.427061万元，财政预算 9.427061万元，其他资金来源为自筹， 2018年该项目由喀什路友交通工程有限公司承包施工，6月15日签订合同，合同价金额37.632万元（最终工程合同价以结算审定价为准），施工单位制作标志牌的贴膜施工内容，因本工程已完成结算，审定价9.427061万元，已向施工单位支付全部资金。资金来源为喀什经济开发区财政资金。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018年6月15日签订合同，项目于2018年6月25日验收完工，因本工程已完成结算，决算价为9.427万元，已向施工单位支付全部资金。项目资金到位9.427万元，实际支出9.427万元，结余0元。

（三）项目资金管理情况分析

管理制度：严格根据流程进行管控。

工作办法：该项目实施过程中由建设方、施工方协调，工程量由双方现场核实共同确定，按照合同约定的条款，完成施工内容，并配合完成决算，施工单位填写资金申请表，甲方项目负责人确认工程进度与合同约定是否符合要求，上交有关领导签字，并交于财政局上财经会研究，最终结果按财经会的安排执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

经喀什经济开发区委托我局对标志牌的贴膜进行施工，确定了施工单位喀什路友交通工程有限公司承建。

（二）项目管理情况分析

严格监督项目实施过程，规范实施流程，保障项目费用严格用于项目的开展；对项目资金费用使用情况严格监督，资金预算制定严格按照既定规范与财务标准，费用根据审计结算予以支付。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标19个，其中已完成三级指标19个，指标完成率为100%。

经济性：项目总成本9.43万元

效率性：项目按时验收，项目资金支付及时率100%，工程量完成率100%，日常及时巡查维修。

效益性：指示道路方向显著，保证目标清晰，降低交通事故发生率，标志牌膜有效使用时间不少于5年，改善城市居民交通环境。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

本年度绩效目标未完成情况：无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

该项目2018年实施，完成合同约定的所有施工内容并验收，在后期的管理中进行定期检查维护，保证项目实际开展工作的可行性与长远性，保证长期效益。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

建立完善的项目开展报备、评估、审批制度；事先明确项目具体方案，制定项目预实现目标；保证项目完成后期工作的持续推动，关注项目后期影响；确保项目实施流程的可监督与公开透明。

六、项目评价工作情况

以上数据来源于部门2018年度预算，严格按照喀什市政府投资项目申报要求、喀什本级财政投资项目的审批办法、喀什政府投资项目资金管理暂行办法等条文实施确保项目实施流程的可监督与公开透明。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》