自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：喀什经济开发区展厅项目（设计）项目

实施单位（公章）：喀什经济开发区投资开发有限责任公司

主管部门（公章）：喀什经济开发区规划土地建设环保局

项目负责人（签章）：刘超

填报时间：2019年3月 5 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什经济开发区规划土地建设环保局，为喀什经济开发区工作部门。人员当中编制数15人，其中：行政人员编制5人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制10人。

本部门负责组织编制并实施开发区总体规划及各层次规划、计划；负责国土资源、建设及建设项目规划、房地产、保障性和政策性住房管理；负责物业管理的指导和监督；负责市政公用设施的运营、维护等管理；负责生态环境保护及污染防治管理；负责查处规划、房产、建设、环保等违法行为等职能。

（二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标：主要对300平方米的展厅进行设计、装修，含数字多媒体设备、电子沙盘等。

阶段性目标：对开发区建设历程进行回顾，对开发区整体形象的展示，对开发区愿景的展望。

项目基本性质：新增项目。

用途和主要内容：通过对开发区建设历程进行回顾，对开发区整体形象的展示和对开发区愿景的展望，为了更好地向全国各地进行推介，积极融入“一带一路”的建设。

涉及范围：300平方米的展厅进行设计、装修，含数字多媒体设备、电子沙盘等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年度，该项目共投入450万元，资金来源为财政资金360万元，其他资金90万元自筹。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目已取消。

（三）项目资金管理情况分析

管理制度：无。

工作办法：无。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

前期进行了大量方案研究，建议待总规调整完成后在实施开发区展厅项目，暂未实施。

（二）项目管理情况分析

无。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标22个，其中已完成三级指标0个，指标完成率为0%，项目未实施。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

结合目前所释放的红利，开发区以及开发区进入上一轮总体规划末期，即将对总规进行修编，建议待总规调整完成后在实施开发区展厅项目。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无。

六、项目评价工作情况

无。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》