自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：喀什经喀什丝路人才大厦内部完善项目

实施单位（公章）：喀什经济开发区投资开发有限责任公司

主管部门（公章）：喀什经济开发区规划土地建设环保局

项目负责人（签章）：木拉迪力

填报时间：2019年01月10日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什经济开发区规划土地建设环保局，为喀什经济开发区工作部门。人员当中编制数15人，其中：行政人员编制5人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制10人。

本部门负责组织编制并实施开发区总体规划及各层次规划、计划；负责国土资源、建设及建设项目规划、房地产、保障性和政策性住房管理；负责物业管理的指导和监督；负责市政公用设施的运营、维护等管理；负责生态环境保护及污染防治管理；负责查处规划、房产、建设、环保等违法行为等职能。

（二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标：按照设计方案完成人才大厦内部格局建设，深入研究内外立面设计方案，按最优方案进行内外装饰装修，把喀什丝路人才大厦建造成地标性建筑。

阶段性目标：3月份完成喀什丝路人才大厦项目内部布局方案，4月份对内、外立面装饰装修方案进行确认，5月份复工建设，11月前达到入住条件。

项目基本性质：新增项目。

用途和主要内容：

喀什丝路人才大厦项目建设后将成为喀什经济开发区地标性建筑，在招商引资、人才引进、企业孵化等方面起到积极作用，该项目布置了大型餐厅、中庭多媒体会议室、阶梯式多媒体会议室、多种办公用房、培训教室及酒店式标准客房，具备举行各种大型活动、会议、培训的功能，也具备了孵化企业的使用要求。

喀什丝路人才大厦项目总建筑面积3.45万平方米，框筒结构，总楼层23层（地上22层，地下1层），建筑高度89.9米。内布局及使用功能如下：

地下一层为地下停车库，局部为设备用房；一至三层为裙房（面积为6910㎡）、一层主要功能为公共服务大厅、创业茶吧、孵化办公及便利店；二层主要功能为大型会议室、餐厅区及行政配套办公区；三层主要功能为一站式服务大厅及会议室、学术报告厅、人才培训教室、路演大厅；四至七层为创业孵化办公区（面积为4652.16㎡）；八至十层为培训教室（面积为3489.12㎡）；十一至二十二层为人才公寓，其中二十二层布置专家套房四间（客房共284间、面积为14400㎡）。

涉及范围：完成人才大厦内部格局建设

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

喀什丝路人才大厦项目2018年计划安排资金3000万元，其中财政拨款资金3000万元，实际到位资金3000万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

因计划方案取消，资金未使用。

（三）项目资金管理情况分析

管理制度：无。

工作办法：无。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

无

（二）项目管理情况分析

无

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标14个，其中已完成三级指标0个，指标完成率为0%，项目未执行。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

本项目计划方案取消。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无

六、项目评价工作情况

以上数据来源于部门2018年度预算，严格按照喀什市政府投资项目申报要求、喀什本级财政投资项目的审批办法、喀什政府投资项目资金管理暂行办法等条文实施确保项目实施流程的可监督与公开透明。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》