喀什地区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：北部产业园工作经费

实施单位（公章）：喀什经济开发区投资开发有限责任公司

主管部门（公章）：喀什经济开发区规划土地建设环保局

项目负责人（签章）：梁韬

填报时间：2019年3月20日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什经济开发区规划土地建设环保局，为喀什经济开发区工作部门。人员当中编制数15人，其中：行政人员编制5人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制10人。

本部门负责组织编制并实施开发区总体规划及各层次规划、计划；负责国土资源、建设及建设项目规划、房地产、保障性和政策性住房管理；负责物业管理的指导和监督；负责市政公用设施的运营、维护等管理；负责生态环境保护及污染防治管理；负责查处规划、房产、建设、环保等违法行为等职能。（二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标：深圳产业园区沿路厂房、办公楼等窗户安装不锈钢防护栏597.54平方米，加强防护；深圳产业园、中亚南亚工业园、郦都小区、原车管所通行区域安装约3951米铁丝网，加强防护；对深圳产业园二期长度883.4米的围网重新拆装加固，防止不法分子破坏进出；在中亚南亚工业园、深圳产业园、科创中心、老车管所7个主要进出口安装7个安检门和3套门禁，对进入人员实施严格管控；在深圳产业园支一路以北、A09至A11厂房之间设置门岗警卫室，便于园区24小时值勤；在深圳产业园、原车管所主要出入口外侧设置总长145.2米硬隔离设施，加强治安环境管理。通过设施设置，构建北部产业园工作较严密的体系。

项目基本性质：新增项目。

用途和主要内容：

根据喀什地委《关于做好安全防范工作紧急通知》和《关于进一步加强人员密集场所联防自保工作的意见》要求，以及喀什地市督察组检查下达的整改通知，通过补充设置北部产业园区域内设施，构建北部产业园工作较严密的体系，防止不法分子破坏目标区域安全。主要内容：

1、深圳产业园区沿路厂房、办公楼等窗户安装不锈钢防护栏597.54平方米。共计10.005443万元。

2、深圳产业园、中亚南亚工业园、郦都小区、原车管所通行区域安装3951米铁丝网。共计7.575094万元

3、深圳产业园二期围网重新拆装加固长度883.4米。共计5.186011万元。

4、中亚南亚工业园、深圳产业园、科创中心、老车管所7个主要进出口安装7个安检门和3套门禁。共计2.791322万元。

5、深圳产业园支一路以北、A09至A11厂房之间设置门岗警卫室，便于园区24小时值勤。共计4.281504万元。

6、深圳产业园、原车管所主要出入口外侧设置总长145.2米硬隔离设施。共计10.969215万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目总投资40.81万元，2018年财政拨付38.77万元。该项目分别由喀什鑫美物业服务有限公司、个人胡昌丙、何旭军等承包施工。因本项目按合同完成并通过验收，已向施工单位支付95%资金38.77万元。资金来源为喀什经济开发区财政资金（财政拨款结转和结余）。

（二）项目资金实际使用情况分析

1、深圳产业园区沿路厂房、办公楼等窗户安装不锈钢防护栏597.54平方米。签订合同2017年2月8日,验收完工2017年2月28日,已支付9.51万元。

2、深圳产业园、中亚南亚工业园、郦都小区、原车管所通行区域安装3951米铁丝网。签订合同2017年2月8日,验收完工2017年2月28日,已支付7.19万元

3、深圳产业园二期围网重新拆装加固长度883.4米。签订合同2017年2月8日,验收完工2017年2月28日,已支付4.93万元。

4、中亚南亚工业园、深圳产业园、科创中心、老车管所7个主要进出口安装7个安检门和3套门禁。签订合同2017年3月13日,验收完工2017年3月25日,已支付2.65万元。

5、深圳产业园支一路以北、A09至A11厂房之间设置门岗警卫室，便于园区24小时值勤。签订合同2017年1月29日,验收完工2017年2月15日,已支付4.06万元。

6、深圳产业园、原车管所主要出入口外侧设置总长145.2米硬隔离设施。签订合同2017年1月18日,验收完工2017年2月4日,已支付10.43万元。

项目总决算价为40.81万元，已向施工单位支付95%资金38.77万元。项目资金到位38.77万元，实际支出38.77万元，结余0元。

（三）项目资金管理情况分析

管理制度：严格根据流程进行管控。

工作办法：该项目实施过程中由建设方、施工方协调，工程量由双方现场核实共同确定，按照合同约定的条款，完成施工内容，并配合完成决算，施工单位填写资金申请表，甲方项目负责人确认工程进度与合同约定是否符合要求，上交有关领导签字，并交于财政局上财经会研究，最终结果按财经会的安排执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

经喀什经济开发区委托喀什经济开发区投资开发有限责任公司对北部产业园工作设施6个小项进行应急施工，确定由喀什鑫美物业服务有限公司、何旭勇（身份证号：511304198211105611）、胡昌丙（身份证号：510923198604111159）分别承建。

（二）项目管理情况分析

严格监督项目实施过程，规范实施流程，保障项目费用严格用于项目的开展；对项目资金费用使用情况严格监督，资金预算制定严格按照既定规范与财务标准，费用根据审计结算予以支付。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标18个，其中已完成三级指标18个，指标完成率为100%。

经济性：项目总成本38.76816万元。

效率性：项目资金支付及时率100%，工程量完成率100%，工程按期完成率100%。

效益性：防止不法分子破坏，保证目标区域安全，降低事故发生率。改善北部产业园安全环境。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

本年度绩效目标未完成情况：已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

完成合同约定的所有施工内容并验收，在后期的管理中进行定期检查维护，保证项目实际开展工作的可行性与长远性，保证长期效益。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

建立完善的项目开展报备、评估、审批制度；事先明确项目具体方案，制定项目预实现目标；保证项目完成后期工作的持续推动，关注项目后期影响；确保项目实施流程的可监督与公开透明。

六、项目评价工作情况

以上数据来源于部门2018年度预算，严格按照喀什经济开发区投资项目申报要求、本级财政投资项目的审批办法、政府投资项目资金管理暂行办法等条文实施确保项目实施流程的可监督与公开透明。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》