自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：政府投资基础设施项目

实施单位（公章）：喀什经济开发区投资开发有限责任公司

主管部门（公章）：喀什经济开发区规划土地建设环保局

项目负责人（签章）：马国龙

填报时间：2019年3月5日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什经济开发区规划土地建设环保局，为喀什经济开发区工作部门。人员当中编制数15人，其中：行政人员编制5人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制10人。

本部门负责组织编制并实施开发区总体规划及各层次规划、计划；负责国土资源、建设及建设项目规划、房地产、保障性和政策性住房管理；负责物业管理的指导和监督；负责市政公用设施的运营、维护等管理；负责生态环境保护及污染防治管理；负责查处规划、房产、建设、环保等违法行为等职能。

（二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标：按合同约定内容完成以下项目1.喀什发展、八国旅游商贸城、福鑫文化产业园、人民银行周边支路项目工程；2.喀什经济开发区总部经济区支路项目和地下停车场工程；3.城东金融贸易区供热管网铺设工程；4.喀什经济开发区北部产业园公共租赁房及配套项目——公租房及配套服务设施建设项目；5.喀什经济开发区北部产业园公共租赁房及配套项目——食堂建设项目；6.喀什经济开发区北部产业园公共租赁房及配套项目——丽都小区及原戒毒所宿舍完善改造工程；7.总部经济区内部支路（二期）项目；8.喀什市色满乡提坎贝希（7村）村村级站及共建配套建设项目；9.喀什经济开发区北部产业园幼儿园项目；10.深圳产业园彩门工程；11.综合文化体育活动中心项目；12.喀什经济开发区智慧园区建设项目；13.喀什如意纺织产业园配电工程施工项目；14.深圳城经七路等5条支路（二标段）15.喀什经济开发区重点地段修建性详细规划编制费等项目的实施和结算等工作。

项目基本性质：新增项目。

用途和主要内容：通过实施以上工程项目，完善喀什经济开发区基础设施，提升投资环境。

涉及范围：喀什发展、八国旅游商贸城、福鑫文化产业园、人民银行周边支路项目工程；喀什经济开发区总部经济区支路项目和地下停车场工程；城东金融贸易区供热管网铺设工程；喀什经济开发区北部产业园公共租赁房及配套项目——公租房及配套服务设施建设；喀什经济开发区北部产业园公共租赁房及配套项目；总部经济区内部支路（二期）项目等开发区建设项目。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目2018年到位资金10869.21万元，其中：财政拨付10021.79万元，援疆资金拨付34.38万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目到位资金情况及使用情况：

1.喀什发展、八国旅游商贸城、福鑫文化产业园、人民银行周边支路项目工程27.35万元，未支付，待工程结算后支付；

2.喀什经济开发区总部经济区支路项目和地下停车场工程4066.73万元，总部经济区支路项目1083.3198万元待审计完成后支付，地下停车场工程已取消，剩余资金2983.4113万元资金需退回；2018年支付679.27万元

3.城东金融贸易区供热管网铺设工程9.66万元，已支付工程结算审计费6.26万元，剩余资金3.4万元待工程结算后支付；

4.喀什经济开发区北部产业园公共租赁房及配套项目——公租房及配套服务设施建设项目433.73万元，招标后已支付勘察设计招标代理费3.73万元；剩余资金一次性结清已完工作量的费用，合同终止，剩余资金需退回；

5.喀什经济开发区北部产业园公共租赁房及配套项目——食堂建设项目55万元，已取消该项目，退回资金；

6.喀什经济开发区北部产业园公共租赁房及配套项目——丽都小区及原戒毒所宿舍完善改造工程51.09万元，监理费2.80万元，剩余47.41万元待审计结算后支付资金；2018年支付招标代理费4.6万元，丽都小区及原戒毒所宿舍完善改造工程186.85万元，杏园小区系统安装项目8.81万元；

7.总部经济区内部支路（二期）项目170.69万元，未支付，待工程结算后支付；2018年支付10.85万元；

8.喀什市色满乡提坎贝希（7村）村村级站及共建配套建设项目29.08万元，未支付，待工程结算后支付；

9.喀什经济开发区北部产业园幼儿园项目1200万元，已取消该项目，剩余资金1199.72万元需退回；2018年支付设计招标代理费0.28万元，

10.深圳产业园彩门工程2018年支付134.99万元；

11.综合文化体育活动中心项目24.78万元未支付，待工程结算后支付；三标段新建游泳馆取消，资金需退回；2018年支付101.64万元；

12.喀什经济开发区智慧园区建设项目800万元，已取消该项目，需退回资金；

13.喀什如意纺织产业园配电工程施工项目3.5万元，2018年支付招标代理费3.50万元；

14.深圳城经七路等5条支路（二标段）工程7.4万元，已支付工程结算审计费7.4万元；

15.2018年喀什经济开发区重点地段修建性详细规划编制费由援疆资金支付34.38万元；

16、2018年支付零星项目款102.66万元，其中：城东金融贸易区纬九路西延、经五路南段、经三南路项目、总部经济区支路工程3.21万元、总部经济区10kV配电工程0.37万元、总部经济区水井维修费0.74万元、深圳产业园、中亚南亚工业园字体改造工程15.22万元、深圳产业园C04宿舍楼围网工程0.85万元、深圳产业园宿舍楼防护窗制作安装工程7.87万元、深圳产业园卫生室上下水及隔墙工程0.93万元、中亚南亚园区10kV配电线路接火点变更项目15.62万元、中亚南亚园区10kV配电线路迁移工程9.07万元、中亚南亚园区工业园圣鑫建材天然气管道安装工程2.98万元、空港中路南侧及原车管所练车场周边树木园林绿化管护费用9万元、深圳产业园迎接自治区成立60周年系列工程审计费用0.28万元。

（三）项目资金管理情况分析

管理制度：严格根据流程进行管控。

工作办法：项目实施过程中由建设方、施工方协调，工程量由双方现场核实共同确定，按照合同约定的条款，完成施工内容，并配合完成决算，施工单位填写资金申请表，甲方项目负责人确认工程进度与合同约定是否符合要求，上交有关领导签字，并交于财政局上财经会研究，最终结果按财经会的安排执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

按合同约定执行并实施项目。

（二）项目管理情况分析

严格监督项目实施过程，规范实施流程，保障项目费用严格用于项目的开展；对项目资金费用使用情况严格监督，资金预算制定严格按照既定规范与财务标准，费用根据审计结算予以支付。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标26个，其中已完成三级指标13个，指标完成率为50%。

经济性：项目总成本10024.94万元

效率性：项目资金支付及时率100%，工程量完成率100%。

效益性：保证开发区基础设施正常运转，推进开发区建设发展，显著提升生态环境。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

本年度绩效目标未完成情况：待结算后支付剩余资金，已取消项目的剩余资金退回。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

完成合同约定的所有施工内容并验收，在后期的管理中进行定期检查维护，保证项目实际开展工作的可行性与长远性，保证长期效益。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

建立完善的项目开展报备、评估、审批制度；事先明确项目具体方案，制定项目预实现目标；保证项目完成后期工作的持续推动，关注项目后期影响；确保项目实施流程的可监督与公开透明。

六、项目评价工作情况

以上数据来源于部门2018年度预算，严格按照喀什经济开发区投资项目申报要求、本级财政投资项目的审批办法、政府投资项目资金管理暂行办法等条文实施确保项目实施流程的可监督与公开透明。

- 附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》