自治区财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：智慧仓储及物流配送中心项目

实施单位（公章）：喀什经济开发区发展改革和经济促进局

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：王金鹏

填报时间: 2019年3月10日

# 一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什经济开发区发展改革和经济促进局是喀什经济开发区管委会下属行政单位。组织实施经济和社会发展战略、发展规划;研究分析经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警;汇总和分析财政、金融等方面的情况，拟订并组织实施产业政策和价格政策;研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案等。涵盖固定资产投资、产业结构、区域经济发展、国内外市场状况，使经济和社会协调发展，推进可持续发展战略，促进就业，调整收入分配，制定相应的行政法规和规章等；本部门内设四个科室，即综合科、发改科、商务科、经信科等，在编干部共9名、聘用人员共2名。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

北部产业园标准厂房落地的劳动密集型企业60余家。其中服装企业40余家，主要生产产品为服装服饰（属于泡货），需要的仓储面积较大、而“标准厂房”规划设计中仓库面积较小，亟需增加仓库面积来满足服装等落地于标准厂房内的劳动密集型企业仓库需求、提高标准厂房利用效率，进而为更多劳动密集型企业的入驻提供厂房空间，特申请智慧仓储及物流配送中心项目。主要建设内容为：建设约10万平方米智慧物流仓储，包含：建设具备仓储、分拣、包装等功能的仓库；建设仓储物流智慧信息控制中心（综合办公楼），用于行政办公、信息发布、商务交流、智慧控制、大数据处理等，具备物流信息收集、处理、分析、物流指令发布、数据处理等功能；建设辅助用房，包括门卫室、配电房等；建设内部道路、停车场、堆货场。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3、项目用途及范围

# 用于满足北部产业园标准厂房落地的60余家劳动密集型企业仓储需求，进而完善产业园配套设施，提升标准厂房利用效率，吸引更多劳动密集型企业落地于标准厂房。

# 项目范围：建设约10万平方米智慧物流仓储，包含：建设具备仓储、分拣、包装等功能的仓库；建设仓储物流智慧信息控制中心（综合办公楼），用于行政办公、信息发布、商务交流、智慧控制、大数据处理等，具备物流信息收集、处理、分析、物流指令发布、数据处理等功能；建设辅助用房，包括门卫室、配电房等；建设内部道路、停车场、堆货场。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

智慧仓储及物流配送中心项目预算安排总额为20000万元，其中财政资金计划安排3000万元，其他资金根据引进社会投资情况确定，2018年实际收到预算资金1000万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金0元，预算执行率0%;

本项目未执行。

# （三）项目资金管理情况分析

上述资金管理办法是符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

本项目不存在项目投标情况。

本项目不存在调整情况。

# （二）项目管理情况分析

本项目严未完成拨付。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标11个，全未完成。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

# 本项目未执行。主要原因是2018年度实际政府投资项目中未实施。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

待申报上会研究，并争取纳进“开发区2019年度政府投资项目计划”。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

预算项目的列支事前开展调研论证，项目可不可行，是否有参与投资的意向性社会投资方，社会投资方参与方式可不可行，严格把关投资项目的申报。

# （三）其他

无。

# 六、项目评价工作情况

本项目未执行。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》