自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：代建基础设施

实施单位（公章）：喀什经济开发区投资开发有限责任公司

主管部门（公章）：喀什经济开发区规划土地建设环保局

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年3月10日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什经济开发区规划土地建设环保局，为喀什经济开发区工作部门。人员当中编制数15人，其中：行政人员编制5人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制10人。

本部门负责组织编制并实施开发区总体规划及各层次规划、计划；负责国土资源、建设及建设项目规划、房地产、保障性和政策性住房管理；负责物业管理的指导和监督；负责市政公用设施的运营、维护等管理；负责生态环境保护及污染防治管理；负责查处规划、房产、建设、环保等违法行为等职能。

（二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标：喀什深喀投资发展有限公司委托喀什市城投公司代建城东金融贸易区支路网项目等7个基础设施建设项目，主要是道路建设工程主要是保障喀什经济开发区道路畅通。

阶段性目标：深圳城经七路等5条支路（二标段）工程；按合同内容完成项目的资金支付。

项目基本性质：本项目性质为新增项目。

用途和主要内容：主要是道路建设工程，保障喀什经济开发区道路畅通。

涉及范围：道路建设工程

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

八个基础设施建设项目总投资10亿元，2018年到位建设资金30310万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

该项目所包含的7个基础设施建设项目均已完工，投入使用。开发区分批次偿付建设资金，由代建单位将资金用于项目建设或偿付为项目建设垫付资金所形成的债务。2018年该资金30310万元代建单位用于偿付项目建设所形成的债务。

（三）项目资金管理情况分析

根据喀什经济开发区管理委员会道路及配套设施工程项目实施方案喀什深喀投资发展有限公司委托喀什市城投公司代建城东金融贸易区支路网项目等八个基础设施建设项目的投资主体。该项目所包含的7个基础设施建设项目均已完工，投入使用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目所含所有项目均由喀什市城投公司组织实施含勘察、设计、施工、监理等建设工程所有相关工作均按程序实施。

（二）项目管理情况分析

该项目由喀什城建投资集团有限公司按照建设项目相关程序和要求进行管理和日常检查监督。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标15个，其中已完成三级指标15个，指标完成率为100%。

经济性：年度偿付代建项目资金总额30310万元，显著推进开发区建设发展。

效率性：项目资金支付及时率100%，代建项目验收合格率100%，项目资金执行率100%。

效益性：明显降低国有企业债务风险，有效提升企业信用，明显降低企业经济负担，维持本级政府良好信誉。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

按照大喀什战略，积极筹措资金支持基础设施建设项目，有效的发挥了三位一体的作用。但资金拨付后主要由喀什市城投公司的使用管理，未跟踪资金使用情况。建议今后对资金的拨付和使用应加强管理。

（三）其他

无。

六、项目评价工作情况

2018年7月前偿付代建费用30310万元，有效的缓解了企业的负债压力，显著降低企业债务风险。确保了代建7个项目按期完工、验收。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》