自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：喀什经济开发区长安试验区文体广场、卫生院、疏散广场、生态环境改造工程、水电气路暖等配套基础设施建设项目、小学建设项目

实施单位（公章）：喀什经济开发区投资开发有限责任公司

主管部门（公章）：喀什经济开发区规划土地建设环保局

项目负责人（签章）：马国龙

填报时间：2019年 3 月 5 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什经济开发区规划土地建设环保局，为喀什经济开发区工作部门。人员当中编制数15人，其中：行政人员编制5人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制10人。

本部门负责组织编制并实施开发区总体规划及各层次规划、计划；负责国土资源、建设及建设项目规划、房地产、保障性和政策性住房管理；负责物业管理的指导和监督；负责市政公用设施的运营、维护等管理；负责生态环境保护及污染防治管理；负责查处规划、房产、建设、环保等违法行为等职能。

（二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标：建设文体广场2处、卫生院1栋、疏散广场2处、生态环境改造工程、水电气路暖等配套基础设施建设项目、小学1栋建设项目，改善居民生活水平，提高生活质量，解救就业问题。

阶段性目标：按工程进度施工，按期完工。

项目基本性质：新增项目。

用途和主要内容：通过实施新建文体广场2处、卫生院1栋、疏散广场2处、生态环境改造工程、水电气路暖等配套基础设施建设项目、小学1栋建设项目项目，用以完善标准厂房配套服务设施，提升投资环境，提高生活质量，增加新的就业机会，加快经济发展，解决就业人员住宿的目标。

涉及范围：建设文体广场2处、卫生院1栋、疏散广场2处、生态环境改造工程、水电气路暖等配套基础设施建设项目、小学1栋建设项目

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年度，该项目共投入11696.05万元，资金来源为财政资金。2018年度到位资金11694万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018年小学基础已施工完毕，按合同支付项目30%预付款298.79万元。

需要说明的情况：小学、卫生院已基础施工完毕。文体广场2处、疏散广场2处、生态环境改造工程、水电气路暖等配套基础设施建设项目截止2019年2月已施工完成80%。并于2019年按合同约定支付建设项目70%工程款388.60万元；卫生院1栋1层基础已施工完毕，按合同支付项目30%预付款308.48万元（因与业务用房为一个标段，2018年有业务用房项目资金中拨付）。

（三）项目资金管理情况分析

严格按照资金拨付制度管理办法实施，该项目实施过程中由建设方协调，工程量现场核实共同确定，经“五方认证”竣工验收，现已进入审计阶段工作。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

经地委专属会议纪要，该项目为涉密工程，由喀什市当地企业中实力基础，经济基础，诚信度等方面综合考虑比较优异的施工单位承建该项目，最终确定由由冠鲁建设股份有限公司、喀什建工（集团）有限责任公司、新疆建工集团第六建筑工程有限公司、喀什市新隆建设（集团）有限责任公司、喀什市市政建设工程有限责任公司、新疆三星建工集团有限公司六家企业实施该项目，建设方派专人现场确定核实。该项目工程已按照《建设工程项目管理规范》组织进行竣工验收。

（二）项目管理情况分析

严格按照《建设工程项目管理规范》制度监督项目实施流程，保障项目费用严格用于项目的开展；对项目资金费用使用情况严格监督，资金预算制定严格按照既定规范与财务标准，费用根据审计结算予以支付。

施工期间项目建设实行“四制”管理，即：项目法人责任制、项目招投标制、项目合同制、项目监理制。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标20个，其中已完成三级指标17个，指标完成率为85%。

经济性：加快经济发展，解决就业人员住宿，促进当地财政收入。

效率性：工程按期完成率80%。

效益性：改善居民生活水平，提高生活质量，解救就业问题。提高节能效果，减少水土流失。投资使用年限大于等于20年，具有可持续性。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续加大完善文体广场2处、卫生院1栋、疏散广场2处、生态环境改造工程、水电气路暖等配套基础设施建设项目、小学1栋建设项目设施，保证项目实际开展工作的可行性与长远性，保证长期利益。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

建立完善的项目开展报备、评估、审批制度；事先明确项目具体方案，制定项目预实现目标；保证项目完成后期工作的持续推动，关注项目后期影响；确保项目实施流程的可监督与公开透明。

六、项目评价工作情况

所有数据来源于部门2018年度预算，严格按照喀什市政府投资项目申报要求、喀什本级财政投资项目的审批办法、喀什

政府投资项目资金管理暂行办法等条文实施确保项目实施流程的可监督与公开透明。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》