自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：原车管所建设改造项目

实施单位（公章）：喀什经济开发区投资开发有限责任公司

主管部门（公章）：喀什经济开发区规划土地建设环保局

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年3月10日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什经济开发区规划土地建设环保局，为喀什经济开发区工作部门。人员当中编制数15人，其中：行政人员编制5人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制10人。

本部门负责组织编制并实施开发区总体规划及各层次规划、计划；负责国土资源、建设及建设项目规划、房地产、保障性和政策性住房管理；负责物业管理的指导和监督；负责市政公用设施的运营、维护等管理；负责生态环境保护及污染防治管理；负责查处规划、房产、建设、环保等违法行为等职能。

（二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标：改造原车管所业务大楼、办公楼、检测线；含水暖修复、外墙粉刷、室内吊顶、门窗修复、消防设施恢复、5间宿舍改造等。以提升营商环境，符合招商企业的使用需求。

阶段性目标：改造原车管所业务大楼、办公楼、检测线；含水暖修复、外墙粉刷、室内吊顶、门窗修复、消防设施恢复、5间宿舍改造

项目基本性质：新增项目。

用途和主要内容：改造原车管所业务大楼、办公楼、检测线；含水暖修复、外墙粉刷、室内吊顶、门窗修复、消防设施恢复、5间宿舍改造等，以供招商企业中芯集团入驻使用。

涉及范围：原车管所业务大楼、办公楼、检测线；含水暖修复、外墙粉刷、室内吊顶、门窗修复、消防设施恢复、5间宿舍改造等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年度，该项目共投入281.19万元，资金来源为财政金。

（二）项目资金实际使用情况分析

经审结，支付该项目工程款80%,111.7336万元，剩余20%在审计结算完毕后支付，现正在审计阶段。

（三）项目资金管理情况分析

管理制度：严格根据流程进行施工。

工作办法：该项目实施过程中由建设方、施工方、监理方三方协调，工程量由三方现场核实共同确定，施工过程严格控制，按照合同时间节点支付款项，最终经审计结算完成审结工作。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

经公开招投标，确定了施工单位新疆宁建建设工程有限公司中标承建，监理单位由新疆建工工程监理有限公司承监。

（二）项目管理情况分析

严格监督项目实施过程，规范实施流程，保障项目费用严格用于项目的开展；对项目资金费用使用情况严格监督，资金预算制定严格按照既定规范与财务标准，费用根据审计结算予以支付。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标16个，其中已完成三级指标16个，指标完成率为100%。

经济性：本年项目总成本控制在111.7336万元

效率性：工程完工及时率100%，工程验收合格率95%

效益性：消防设施恢复，保障办公环境安全，满足办公需求，提升公共服务水平，及时支付尾款，确保工程后续质保，工程有效使用年限10年具有可持续性。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

对本工程保质保量，对今后实际开展工作的可行性与长远性，保证长期利益。设置专人看管以保障使用。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

建立完善的项目开展报备、评估、审批制度；事先明确项目具体方案，制定项目预实现目标；保证项目完成后期工作的持续推动，关注项目后期影响；确保项目实施流程的可监督与公开透明。

六、项目评价工作情况

以上数据来源于部门2018年度预算，严格按照喀什市政府投资项目申报要求、喀什本级财政投资项目的审批办法、喀什政府投资项目资金管理暂行办法等条文实施确保项目实施流程的可监督与公开透明。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》