自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：海关监管信息系统配套费

实施单位（公章）：喀什综合保税区管理委员会

主管部门（公章）：喀什经济开发区管理委员会

项目负责人（签章）：白灿

填报时间：2019年 3月9日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什综合保税区是南疆四地州唯一的海关特殊监管区域，我国向西开放窗口，2012年4月13日开工建设，2014年9月2日获得国务院批复，2015年1月8日通过了由海关总署牵头的国家十部委联合验收，4月20日正式封关运营。规划有保税仓储、保税加工、口岸操作、航空货运和综合配套服务等五大功能区，具备保税仓储、国际中转、国际采购、国际配送、国际转口贸易和保税加工等功能。编制数9人，其中：行政人员编制4人，全额拨款事业单位人员编制5人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

本项目2018年目标是：1. 完成海关监管信息系统网络服务续租服务；

2. 保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑；

3.提高工作效率，提高海关监管信息系统的社会影响力、认知度。

2、项目基本性质

本项目性质为延续项目。

3、项目用途及范围

# 完成海关监管信息系统网络服务续租服务，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

# 2018年度实际预算金额为15万元整。实际到位15万元整，预算执行率100%。

# （二）项目资金实际使用情况分析

此项目资金由综保区管理委员会向喀什经济开发区财政局提出用款申请，经与移动公司协商一致，签订合同，经过审批后拨付至管委会，再由管委会支付给网络运营商共计15万元整项目实际执行8.299015万元，结转结余6.700985万元。

# （三）项目资金管理情况分析

后勤服务中心制定资金使用计划，具体经办签订合同，开具发票事宜。

严格按照预算金额申请资金并执行，根据日常运营管理需要，按季度支付网络费用，做好综保区工作人员正常开展业务的网络保障，合理合法管理使用该项目资金。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

1、合理编制绩效目标

结合2018年的工作计划,在进行研究、论证的基础、发展趋势等,制定了切合实际、的年度目标。

可量化：合同期限为一年，共开通5条网络专线，分别确保海关各种系统运行需要的网络支撑，保证网络正常运行率。和故障排除率均保持较高水平。

可考评：网络故障修复响应时间及网络运行维护响应时间均保持在2小时以内，确保修复、维护网络的效率。严格控制预算成本。提高海关监管信息系统社会影响力，保证海关在综保区内正常开展业务。

资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。

2、加强项目运行管理

在项目运行和资金管理方面按照专项预算资金管理使用制度的规定和要求，及时申请，及时审批和支付，确保15万元的网络费正常的使用。不提前或推后支付，确保预算资金不浪费，不闲置，不影响正常工作的开展。并在后勤服务中心设置专门的信息维护岗位，有专人负责维护，保障网络正常运行，出险故障及时清理、维护。

本项目不存在调整情况，本项目不存在检查验收程序。

# （二）项目管理情况分析

按年度开展项目支出绩效跟踪工作,及时收集汇总季度目标完成情况,发现严重偏差,及时反馈,采取有效措施,重点跟踪,及时纠偏,阶段性任务能够按计划完成,全年性任务能够按序时进度执行,保证了年度目标任务完成。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标1个，二级指标6个，三级指标12个，其中已完成三级指标12个，指标完成率为100%。

效率性：根据需要申请预算资金，以合同和发票为依据，向管委会申请资金，直接支付给网络运营商。

# 效益性：提高海关监管信息系统社会影响力，保证海关在综保区内正常开展业务，为群众解决问题。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 每年签订合同，严格按照合同和发票支付该项目支出。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法。

此项工作做得比较细致，需求申请、合同签订、发票开具等环节都很明确，以后会继续延续这种工作流程。但是为了更好地使用预算资金，做好绩效考核工作，需要财政部门协助我们构建好绩效管理体系,做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法,建立全过程的绩效管理机制。

2、存在的问题。无

# 3、建议。无

# （三）其他

无其他说明内容

# 六、项目评价工作情况

# 本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解“2018年度海关监管信息系统配套”工作经费项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，达到了预期绩效目标。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》