自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：喀什综合保税区综合楼一层门厅铝合金门改造项目

实施单位（公章）：喀什综合保税区管理委员会

主管部门（公章）： 喀什综合保税区管理委员会

项目负责人（签章）： 白灿

填报时间：2019年3月9日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什综合保税区是南疆四地州唯一的海关特殊监管区域，我国向西开放窗口，2012年4月13日开工建设，2014年9月2日获得国务院批复，2015年1月8日通过了由海关总署牵头的国家十部委联合验收，4月20日正式封关运营。规划有保税仓储、保税加工、口岸操作、航空货运和综合配套服务等五大功能区，具备保税仓储、国际中转、国际采购、国际配送、国际转口贸易和保税加工等功能。编制数9人，其中：行政人员编制4人，全额拨款事业单位人员编制5人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

# 本项目2018年目标是：支持金弛电动展厅建设内容，确保电动汽车能顺利进出展厅内。

# 2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3、项目用途及范围

# 喀什综合保税区管委会对综合楼一层门厅铝合金大门进行改造电动汽车能顺利进出展厅内。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目实际预算金额为1.52万元整。实际到位1.52万元整，预算实际执行率为100%。

# （二）项目资金实际使用情况分析

项目资金在大门改造完成通过验收后一次性拨付结清。

# （三）项目资金管理情况分析

# 制定资金使用计划，严格按照喀什综合保税区管委会专项资金管理使用的规定等要求执行，确保合理合法管理使用该项目资金。

# 1、资金计划：该项目资金计划为开发区财政拨款资金。

# 2、资金到位：本项目资金计划为1.52万元，资金到位率为100%。

# 3、资金使用：该项目支付项目资金1.52万元。按照资金拨付申请审批程序办理，直接将资金拨付到安装人员。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

# 1、合理编制绩效目标

# 结合2018年的工作计划,在进行研究、论证、发展趋势等的基础,制定了需求方案、严格控制设备合格率和设备采购合格率，提高了喀什综合保税区管委会社会影响力，适用对象满意度普遍在95%以上。

2、加强项目运行管理

在项目预算执行方面能够按需设定方案，及时办理相关事宜。但是在资金管理方面有待于提高由于预算资金未落实到位，未做到按照专项资金管理使用制度的规定和要求。1、项目采购情况

按照改造的内容与安装人员签订的安装合同。

2、加强项目运行管理

项目实施前，预算报财政局审定控制价，按照控制价与安装人员签订合同。安装完成后，在付款审批手续办理中按照专项资金管理使用制度的规定和要求，确保专款专用。

# （二）项目管理情况分析

该项目于2018年12月8开工，15日竣工经验收投入使用。施工过程中及时跟进大门的改造进展情况，确保大门质量合格后投入使用。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个，其中已完成三级指标13个，指标完成率为100.00%。

效率性：项目实施工期为8天，大门改造质量达到合格标准并投入使用。

# 效益性：按照支持金弛电动展厅建设内容，确保电动汽车能顺利进出展厅内，达到了预期目标。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 定期检查、保养，有质量问题及时沟通协商解决方法。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

项目实施前，预算报财政局审定控制价，按照控制价与安装人员签订合同。安装完成后，在付款审批手续办理中按照专项资金管理使用制度的规定和要求，确保专款专用。

2、存在的问题。无

# 3、建议。无

# （三）其他

无其他说明内容

# 六、项目评价工作情况

# 本次评价通过实地调研、数据分析等方式，全面了解喀什综合保税区综合楼一层门厅铝合金门改造项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，达到了预期绩效目标。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》