自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：喀什北部产业园及综保区配套设施建设项目

实施单位（公章）：喀什综合保税区管理委员会

主管部门（公章）：喀什综合保税区管理委员会

项目负责人（签章）：白灿

填报时间： 2019年3月

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什综合保税区是南疆四地州唯一的海关特殊监管区域，我国向西开放窗口，2012年4月13日开工建设，2014年9月2日获得国务院批复，2015年1月8日通过了由海关总署牵头的国家十部委联合验收，4月20日正式封关运营。规划有保税仓储、保税加工、口岸操作、航空货运和综合配套服务等五大功能区，具备保税仓储、国际中转、国际采购、国际配送、国际转口贸易和保税加工等功能。编制数9人，其中：行政人员编制4人，全额拨款事业单位人员编制5人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

本项目2018年目标是：喀什北部产业园及综保区配套设施建设项目含5个子单位工程：

喀什海关查验中心配套设施工程；2、喀什综合保税区配套服务区围网及防护项目；3、喀什综合保税区公租房室外附属及绿化工程建设项目；4、喀什综合保税区海关信息化系统升级改造、系统更新升级项目；5、喀什综合保税区标准厂房建设项目。

其中海关查验中心临时通道、查验中心围网属于喀什海关查验中心配套设施工程。

1、喀什海关查验中心配套设施工程：海关查验中心现场临时通道完成新建10米宽临时通道长度330米（3800平方米），拆除综保区外侧原有成品围网8片，破拆围网混凝土基础13米。

2、北部产业园及综保区配套建设项目-综保区公租房附属配套设施项目完成竣工结算审计工作；

3、喀什海关查验中心配套设施工程：查验中心配套设施第一标段施工完成竣工结算审计工作；

4、喀什海关查验中心配套设施工程：查验中心围网工程完成竣工结算审计工作；

5、喀什海关查验中心配套设施工程：查验中心配套设施项目完成竣工结算审计工作。

2、项目基本性质

本项目性质为延续项目。

3、项目用途及范围

# 喀什北部产业园及综保区配套设施建设项目有利于完善保税基础设施，为保税区的早日建成运营打下坚实的基础，包括海关查验中心现场临时通道、综保区公租房附属配套设施。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

# 喀什北部产业园及综保区配套设施建设项目预算安排总额为558.61万元，其中援疆资金558.61万元，2018年实际收到预算资金558.61万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

截止2018年12月，本项目实际支付资金558.61万元，预算执行率为100%。用于喀什综合保税区公租房室外附属及绿化工程建设项目。

# （三）项目资金管理情况分析

制定资金使用计划，严格按照喀什综合保税区管委会专项资金管理使用的规定等要求执行，确保合理合法管理使用该项目资金，未出现浪费、闲置、挪用资金情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

为组织协调本项目各方面工作，如期完成项目建设任务，达到预期目标，成立项目建设领导小组，领导小组由喀什综合保税区管理委员会牵头组成。项目建设领导小组职责：履行建设初期组织管理机构职能；具体负责本项目的制定和组织，负责项目实施任务的落实，加强项目实施管理和监督资金合理使用、建设工程的质量管理、现场技术指导、专项培训等工作。解决实施中出现的问题。进行项目年度总结，开展技术交流协作等工作，保证项目顺利实施。

# （二）项目管理情况分析

按年度开展项目支出绩效跟踪工作,及时收集汇总季度目标完成情况,发现严重偏差,及时反馈,采取有效措施,重点跟踪,及时纠偏,阶段性任务能够按计划完成,全年性任务能够按序时进度执行,保证了年度目标任务完成。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标31个，其中已完成三级指标29个，指标完成率为93.55%。

效率性：按实际需要进行申请拨付，及时实施该项目，项目的实施进度100%、完成质量100%。

# 效益性：保税区建成后将极大改善喀什的投融资环境、提升喀什的对外贸易竞争能力，对喀什的经济、就业和和谐有着巨大的促进作用。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

按正常程序推进后续工作。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法。

1）对资金筹集和运用要作出详尽可靠的安排，避免因资金不到位影响项目建设进度，进而造成更深层次的影响。

2）力求建设项目达到适用、经济和美观的要求。在设计阶段要与设计单位严密对接，严格遵循方案设计、初步设计、施工图设计的要求，逐步深化设计，在各个环节上以满足使用功能为目标，全面分析、研究、比较、优化；

3）注重限额设计。项目设计和建设中严格控制面积标准、装饰装修标准，采用限额设计，严格控制建设投资。

4）在项目建设过程中，严格执行国家基本建设程序，加强管理，实行招投标制度、工程监理制度，确保工程质量，符合环境保护要求，及资金的严格控管。

2、存在的问题。无

# 3、建议。无

# （三）其他

无其他说明内容

# 六、项目评价工作情况

# 1、喀什海关查验中心配套设施工程

# 本项目属于市政公用设施工程，具有明显的社会、环境效益和间接经济效益。项目建设有利于完善保税基础设施，为保税区的早日建成运营打下坚实的基础。保税区建成后将极大改善喀什的投融资环境、提升喀什的对外贸易竞争能力，对喀什的经济、就业和和谐有着巨大的促进作用。

# 2、喀什综合保税区公租房室外附属及绿化工程建设项目

# 本工程是完善喀什市社会保障制度，保障城镇困难群众基本生活的重大项目，项目实施社会意义重大。就当地的居民而言，对国家大政方针十分支持，普遍持欢迎态度。本工程的实施中会涉及多个部门、单位，需要各部门和单位的积极配合与参与，这些部门也是项目的直接或间接受益者，它们普遍对本工程的建设和运营持支持和配合态度。公共租赁住房建设有利于促进我国住房保障体系的完善，其是有效 解决我国城镇“夹心层”住房问题的重要途径。在当前构建和谐社会的大背景下，公租房项目的建设对于保障我国逐步庞大的弱势群体，尤其是“夹心层”群众的居住权利，实现社会公平，具有非常重要的现实意义。公共租赁住房建设项目作为社会公益性建设项目，社会效益较大。目前中国房地产市场正处在发展前期，市场的资源配置作用尚不能充分 体现，在这个阶段，政府是住房保障的主导力量。公共租赁住房建设的目的就是为了尽快增加住房的供给，政府发挥土地、资本等资源优势，直接建造公共租赁住房提供给低收入居民，用较短的时间使住房供应总量上升，解决社会低收入家庭的居住需求问题，并可以在一定程度上缓解房价过快上涨。因此，该项目建设是一项关系民生、构建和谐的惠民工程，项目的实施有利于解决困难群众、弱势群体、低收入阶层的“住房难”问题，有利于落实“以人为本”和“执政为民”的执政理念，将带来良好的社会效益。项目实施后将会增加新的就业机会，有力的加快当地工业、服务业、零售业、餐饮业、房地产业的发展，由此会增加新的就业机会和就业人，社会效益明显。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》