喀什地区财政项目支出绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：山东如意齐鲁纺织产业园（一期）项目产业扶持资金

实施单位（公章）：喀什特区招商中心

主管部门（公章）：喀什经济开发区管理委员会

项目负责人（签章）：李正义

填报时间： 2019年9月20日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什特区招商中心是喀什经济开发区管委会下属的全额拨款事业单位。

喀什经济开发区招商中心，编制数9人，其中：行政人员编制2人，参照公务员管理的事业单位人员编制1人，全额拨款事业单位人员编制6人。

本部门负责组织并参与开发区、喀什市、中亚南亚工业园区的重大招商活动，提供政策咨询和开展项目洽谈，联络与跟踪重要客商，外出开展重点招商、推介、考察活动，服务于喀什经济产业建设工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标：有力推进喀什纺织服装产业发展，逐步建设成为南疆最大的纺织服装加工基地。

阶段性目标：推进山东如意齐鲁纺织产业园（一期）项目建设，在解决劳动力就业、助力脱贫攻坚，促进当地经济发展方面做出有力贡献。

项目基本性质：新增项目

用途和主要内容：拨付新疆喀什齐鲁纺织服装有限公司项目扶持资金。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2019年度，招商中心该项目预算3200万元，实际投入3200万元。其中，财政资金3200万元。本单位没有自筹资金。

（二）项目资金实际使用情况分析

山东如意齐鲁纺织产业园（一期）项目产业扶持资金项目预算金额为3200万元，实际执行金额为3200万元，本项目资金全部来自财政资金，主要用于拨付新疆喀什齐鲁纺织服装有限公司产业扶持资金。

齐从实际资金使用效果来看，山东如意齐鲁纺织产业园项目于2018年12月在喀什地区投产运营，项目设备高端、技术先进、社会效益带动强，且作为开发区范围内规模最大的纺织服装企业，目前该项目已有效解决喀什当地籍500人的劳动就业，为喀什脱贫攻坚、解决劳动力就业，维护社会等方面做出了一定贡献。

整体上看，实现该项目资金的使用达到了预期目标。

（三）项目资金管理情况分析

管理制度：项目立项，申请资金，资料留存

工作办法：

1、针对项目具体内容开展立项工作，提交项目的具体内容，现阶段成果，项目实施的必要性等相关文件。

2、按照相关财务标准，由本部门作为资金申请单位，提交相关手续，并作为议题向党工委或财经领导小组递交资金申请，由开发区领导班子决定是否批准该笔项目资金，以备支付。

3、由项目受益方提交相关项目公示材料，在相关前期手续完成及资料齐全的前提下，拨付项目资金。

4、及时留存项目资料，做好备份工作，以备查阅。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1、实施专人负责制，全程跟进项目相关进展，详细核对项目受益方提交资料的真实性以及可行性，以防作假。

2、发挥部门民主集中制，对该项目在部门内部进行讨论、评议是否立项以及实施的必要性。

3、严格实施流程，按照开发区及财政相关规定，按科学流程做好项目立项、资料提交、资金拨付工作，保证流程公开、透明，充分监督。

（二）项目管理情况分析

充分发挥了民主集中制度，项目立项制度，规范流程制度，以及专人负责制，保证项目在完全公开、透明、合法的前提下开展实施工作，有效杜绝了在项目实施过程中可能出现的事项混乱、职责交叉、浑水摸鱼等失职违纪行为，保障项目工作开展的科学合理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标16个，其中已完成三级指标13个，指标完成率为81.25%。

效率性：项目如期完成。

效益性：缓解喀什地区就业压力，促进喀什地区经济发展，对喀什地区社会发展的推动。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、加强对项目开展实施过程中的监督监管，严格把控项目实施流程与潜在风险，建立项目开展实施管理制度；

2、保证项目实施方案更加细化，任务更加精确，目标更加长远，高瞻远瞩，稳扎稳打，保证项目实际开展工作的可行性与长远性，保证长期利益。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、项目实施经验：

（1）建立完善的项目开展报备、评估、审批制度；

（2）事先明确项目具体方案，制定项目预实现目标；

（3）保证项目完成后期工作的持续推动，关注项目后期影响；

（4）确保项目实施流程的可监督与公开透明。

2、存在问题：

部门干部人手不足，科室机构不健全，实现专人专岗、分工负责的难度较高，此次安排专人跟进项目，导致其他业务跟进缓慢，干部工作压力大。

3、建议：

健全部门内设机构，充实干部人手。

六、项目评价工作情况

本项目是严格依据项目实施过程中的档案资料，并按照项目实施的进展及项目实施效果评定的。本项目实施的自我评价结果为优秀。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》